| ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ/ ขั้นตอน | วิธีการปฏิบัติงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน (วันทำการ) | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ แจ้งความต้องการให้ สบก. ดำเนินการ | ความต้องการ ความต้องการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง (ระเบียบข้อ 21 ประกอบ พรบ. มาตรา 4) จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง (ระเบียบข้อ 21 ประกอบ พรบ. มาตรา 4) ไม่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ เห็นชอบ เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ ที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง (ระเบียบข้อ 79) เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ ที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง (ระเบียบข้อ 79) จัดทำรายงานขอซื้อหรือ จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระเบียบข้อ 78 ประกอบข้อ 22) จัดทำรายงานขอซื้อหรือ จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระเบียบข้อ 78 ประกอบข้อ 22) เห็นชอบ/อนุมัติ เห็นชอบ/อนุมัติ ไม่เห็นชอบ ลงนามในข้อตกลง (ใบสั่งซื้อหรือจ้าง) (มาตรา 66 และระเบียบข้อ 161) ลงนามในข้อตกลง (ใบสั่งซื้อหรือจ้าง) (มาตรา 66 และระเบียบข้อ 161) ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 81) ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 81) ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระเบียบข้อ 81) ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระเบียบข้อ 81) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบ รายงานขอซื้อขอจ้าง (ระเบียบข้อ 78 ประกอบข้อ 22) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบ รายงานขอซื้อขอจ้าง (ระเบียบข้อ 78 ประกอบข้อ 22) | - | สำนัก/กอง/ศูนย/ สำนักงานโครงการ |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการ (ตั้งแต่ 3 คนขึ้น) /เจ้าหน้าที่พัสดุ/บุคคล ใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลาง |  | 3 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 3 | คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/บุคคลฯ รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้อหรือจ้าง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลาง |  | 7 | คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/บุคคล |
| 4 | จัดทำรายงานขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลาง |  | 5 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 5 | สืบราคาซื้อหรือจ้างกับผู้ประกอบการ ที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น และเจรจาตกลงราคา |  | 5 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 6 | จัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตั้งแต่ 3 คนขึ้น) /ผู้ตรวจรับพัสดุ พร้อมจัดทำ ใบสั่งซื้อ/จ้าง (กรณีวงเงินเกิน 5,000 บาท) และจัดทำประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  | 5 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 7 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ลงประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น |  | 1 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| ลำดับ ขั้นตอน | วิธีการปฏิบัติงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน (วันทำการ) | ผู้รับผิดชอบ |
| 8 | จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีเป็นผู้ค้ารายใหม่) และบันทึกข้อมูลการจัดซื้อหรือจ้าง ในระบบ GFMIS และระบบ e-GP | บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS และ ระบบ e-GP บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS และ ระบบ e-GP ครบกำหนดการส่งมอบพัสดุ ครบกำหนดการส่งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุ (ข้อ 175) ตรวจรับพัสดุ (ข้อ 175) ส่งมอบหน่วยเบิกจ่าย บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO) รับทราบ/ อนุมัติเบิกจ่าย (ข้อ 175) จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ หรืองานจ้างและเบิกจ่ายเงิน (ข้อ 78 (2)) จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ หรืองานจ้างและเบิกจ่ายเงิน (ข้อ 78 (2)) ทำใบตรวจรับ (ข้อ 175 (4)) ทำใบตรวจรับ (ข้อ 175 (4)) แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ เพื่อแก้ไข แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ เพื่อแก้ไข ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน | 2 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 9 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุ หรือส่งมอบงานตามข้อตกลง และแจ้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ |  | 2 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 10 | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ และจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ พร้อมจัดทำใบตรวจรับ อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป ดังนี้ -กรณีตรวจแล้วผ่าน ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุรับมอบพัสดุ -กรณีตรวจแล้วไม่ผ่าน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ แจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ เพื่อแก้ไข ให้ถูกต้องก่อนการตรวจรับพัสดุ |  | 7 | คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ ผู้ตรวจรับพัสดุ |
| 11 | จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง |  | 7 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 12 | บันทึกรายการตรวจรับพัสดุ ในระบบ e-GP และสร้าง PO ในระบบ GFMIS Web online พร้อมส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป |  | 2 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |

หมายเหตุ : -

1. กรณีซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) ไม่ต้องจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 11) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ได้รับยกเว้น

2. วิธีเฉพาะเจาะจงไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (มาตรา 66) เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว